周例会会议纪要

（20260914--20260918周例会）

会议时间：2026-9-18 上午10:28--11:30

会议地点：805会议室

参会人：何旭、张继、南晓强、李全、李宗鹏、高美玲、王玥

江阿仕、张超、赵志悦、黄磊、李旭峰

会议内容要点：

- 汇报合同信创开发进场前准备工作的进展情况。

- 金山POC的进展，李宗鹏还要继续催。

3、合同1.0迁移到合同信创的工作量比较大，涉及到数据、功能和流程等的迁移。合同1.0迁移，要保证原有数据完整性、一致性；要保证能够查询到原有的审批和过程信息；要保证剩余业务能够继续流转下去。后续要对迁移工作评估具体的工作量。

4、需要高美玲和李全确认41个外围系统中，哪些是不再使用的。系统联调工作要做好没有对方联调的预案，以工具自测为主。后续要出系统集成方案。

5、即时通信修改，李宗鹏确认完成时间。

6、可研外审的工作需要黄磊评估下占用时间，尽量不影响技术落地文件（详细设计）的编写，李全也要了解并协助黄磊完成可研工作。

7、技术工作要有结论，并需要张继和南晓强确认，中间成果也要有记录，避免已经开发还没有技术确认的情况发生。

8、金山云文档的功能是否满足业务，需要高美玲和王玥确认好。

9、商密如何定级需要高美玲和法律企改部进行沟通。

10、申请入场的合规性问题，李宗鹏和李全要多注意。

会后行动项：

- 即时通信修改完成时间，李宗鹏确认。

- 高美玲和李全确认41个外围系统中，哪些是不再使用的。

- 商密如何定级需要高美玲和法律企改部进行沟通。