# 合同系统外部产品 POC 选型决策简报

数据截止日 2026-09-19。本材料供项目治理委员会核验证据与讨论选型，不构成审批结论。

当前三项产品均待决策。POC评分结果和候选厂商报价尚未核验，采购金额待估算；请在决定选型前补齐这些证据。

# DEC-001 CA及电子签章

CA产品POC选型；截止日 2026-09-30；状态 待决策；决策人 项目治理委员会。

## 已记录的事实与来源

待验证能力：需验证认证、签章、验签、时间戳和集成成本。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-001，第5行。

备选路径：各候选厂商方案。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-001，第5行。

影响：影响电子签署、合规、进度和采购。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-001，第5行。

采购范围：POC结论、许可模式和接口费用确认。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表采购包计划，记录PKG-001，第5行。

估算状态：待估算；估算计划日 2026-09-25。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表采购包计划，记录PKG-001，第5行。

预算状态：待估算；成本比较待估算。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表预算基线，记录BUD-002，第6行。

## 待补证据

POC评分表实际文件与评分结果未取得/未核验

候选厂商报价未取得/未核验

PKG-001采购估算及BUD-002预算基线待量化，最迟2026-09-25

POC评分状态：未取得/未核验；台账引用“POC评分表”不代表文件已取得。

## 供讨论的情景假设

按现有计划选型（分析假设）：如POC评分、报价与合规证据及时齐备，可维持选型节点；证据不足时不得据此批准采购。

补充POC后选型（分析假设）：可提高能力和成本判断的可靠性，但需重新确认选型与采购时间。

延期决策（分析假设）：可能影响产品集成、签约和项目启动准备；具体进度影响须依据依赖计划测算。

人工决策结论：____________________；决策日期：____________

# DEC-002 电子文档

电子文档产品POC选型；截止日 2026-09-30；状态 待决策；决策人 项目治理委员会。

## 已记录的事实与来源

待验证能力：需验证模板、预览、转换、水印、大文件和归档。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-002，第6行。

备选路径：各候选厂商方案。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-002，第6行。

影响：影响文档生成、签署、归档和性能。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-002，第6行。

采购范围：模板、预览、转换、水印、归档及性能费用确认。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表采购包计划，记录PKG-002，第6行。

估算状态：待估算；估算计划日 2026-09-25。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表采购包计划，记录PKG-002，第6行。

预算状态：待估算；成本比较待估算。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表预算基线，记录BUD-003，第7行。

## 待补证据

POC评分表实际文件与评分结果未取得/未核验

候选厂商报价未取得/未核验

PKG-002采购估算及BUD-003预算基线待量化，最迟2026-09-25

POC评分状态：未取得/未核验；台账引用“POC评分表”不代表文件已取得。

## 供讨论的情景假设

按现有计划选型（分析假设）：如POC评分、报价与合规证据及时齐备，可维持选型节点；证据不足时不得据此批准采购。

补充POC后选型（分析假设）：可提高能力和成本判断的可靠性，但需重新确认选型与采购时间。

延期决策（分析假设）：可能影响产品集成、签约和项目启动准备；具体进度影响须依据依赖计划测算。

人工决策结论：____________________；决策日期：____________

# DEC-003 BI报表

BI报表产品POC选型；截止日 2026-09-30；状态 待决策；决策人 项目治理委员会。

## 已记录的事实与来源

待验证能力：需验证数据接入、指标口径、权限、钻取、导出和性能。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-003，第7行。

备选路径：各候选厂商方案。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-003，第7行。

影响：影响经营分析、数据权限和交付成本。来源：沟通会议与报告-20260918-V3.xlsx，工作表决策日志，记录DEC-003，第7行。

采购范围：许可、用户数、服务器和实施费用确认。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表采购包计划，记录PKG-003，第7行。

估算状态：待估算；估算计划日 2026-09-25。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表采购包计划，记录PKG-003，第7行。

预算状态：待估算；成本比较待估算。来源：成本与合同管理-20260918-V5.xlsx，工作表预算基线，记录BUD-004，第8行。

## 待补证据

POC评分表实际文件与评分结果未取得/未核验

候选厂商报价未取得/未核验

PKG-003采购估算及BUD-004预算基线待量化，最迟2026-09-25

POC评分状态：未取得/未核验；台账引用“POC评分表”不代表文件已取得。

## 供讨论的情景假设

按现有计划选型（分析假设）：如POC评分、报价与合规证据及时齐备，可维持选型节点；证据不足时不得据此批准采购。

补充POC后选型（分析假设）：可提高能力和成本判断的可靠性，但需重新确认选型与采购时间。

延期决策（分析假设）：可能影响产品集成、签约和项目启动准备；具体进度影响须依据依赖计划测算。

人工决策结论：____________________；决策日期：____________

分析材料，非审批结论。审批结果请由授权人录入源决策日志。